☉ Astrologia Attiva

Software Rivoluzioni Solari Mirate

Project Overview — Architettura, Stato e Roadmap

# 1. Overview Architettura

Il progetto è un'applicazione web astrologica che gira su un Raspberry Pi 4 (sviluppo) con deployment finale su VPS Hetzner. Il sistema è interamente containerizzato via Docker e non richiede installazioni sul sistema host.

## Stack tecnologico

| Livello | Tecnologia | Versione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Web Server | Apache 2.4.67 | 2.4.67 | Container Docker php:8.3-apache |
| Backend | PHP 8.3 | 8.3.31 | Con estensioni PDO, pgsql, zip |
| Database | PostgreSQL 16 | 16.10 | Container Docker postgres:16-alpine |
| Calcoli astronomici | Swiss Ephemeris v2.10.03 | 2.10.03 | Compilato da sorgente, licenza AGPL |
| Frontend | JavaScript ES6 + SVG | — | No framework, vanilla JS |
| Mappe | OpenStreetMap + Nominatim | — | Geocoding gratuito per uso personale |
| Infrastruttura | Docker Compose | — | 2 container: astro-web + astro-db |

## Architettura container

Il sistema usa Docker Compose con due container isolati in una rete privata astro-net:

- astro-web — Apache + PHP 8.3 + Swiss Ephemeris, porta 8080 (sviluppo) / 80 (produzione)

- astro-db — PostgreSQL 16, porta 5433 interna (non esposta all'esterno)

I file del progetto sono in /home/lorenzo/astro/www/ e montati come volume nel container, quindi le modifiche sono immediate senza rebuild.

# 2. Mappa File e Responsabilità

## Struttura cartelle

| Percorso | Responsabilità |
| --- | --- |
| www/ | Root del web server — file accessibili via browser |
| www/index.php | Pagina principale — gestione soggetti (lista, inserimento, modifica, elimina) |
| www/tema.php | Visualizzazione tema natale con ruota zodiacale SVG e tabelle pianeti/case |
| www/rs.php | Rivoluzione Solare — doppio tema affiancato, valutazione 34 regole, selezione luogo |
| www/ricerca.php | [TODO] Ricerca massiva su database aeroporti con ranking stelline |
| www/includes/ | Classi PHP backend — non accessibili direttamente via browser |
| www/includes/SweCalc.php | Wrapper Swiss Ephemeris: calcola pianeti, case Placido, RS, RL, conversioni Julian Day |
| www/includes/RuleEngine.php | Motore 34 regole Discepolo: valuta RS/RL, calcola stelline, genera stringa VAL, testi interpretativi |
| www/includes/search_engine.php | Motore di ricerca batch su aeroporti: calcola RS per ogni aeroporto e ordina per stelline |
| www/api/ | Endpoint API JSON chiamati dal frontend JavaScript |
| www/api/tema.php | API: calcola tema natale o RS per coordinate/data e restituisce JSON |
| www/api/rs.php | API: calcola RS completa con valutazione RuleEngine e restituisce JSON |
| www/api/soggetti.php | API CRUD soggetti: lista, get, inserisci, modifica, elimina |
| www/js/ | Codice JavaScript frontend |
| www/js/zodiac_wheel.js | Rendering SVG ruota zodiacale: segni, case Placido, pianeti esterni, angoli AS/DS/MC/FC |
| www/js/app.js | Logica frontend: CRUD soggetti, geocoding OSM, calcolo ora GMT, messaggi UI |
| www/css/ | Fogli di stile |
| www/css/style.css | Stile globale: layout, header, form, tabelle, bottoni, messaggi, tema crema/blu |

## Database PostgreSQL — Tabelle

| Tabella | Contenuto |
| --- | --- |
| soggetti | Anagrafica soggetti: nome, data/ora nascita, luogo, coordinate, timezone, offset GMT |
| aeroporti | 84.616 aeroporti mondiali (OurAirports.com): IATA, ICAO, nome, città, nazione, lat/lon, tipo, militare |
| sessioni_rs | Rivoluzioni Solari salvate per soggetto: anno, data GMT, luogo RS, condizione, stelline, VAL |
| sessioni_rl | Rivoluzioni Lunari salvate: mese, data GMT, luogo RL, condizione, stelline, VAL, collegamento a RS |
| preferiti | Luoghi preferiti per soggetto: nome, coordinate, note |
| log_calcoli | Log debug calcoli: parametri, risultati JSON, durata ms — per validazione e ottimizzazione |

# 3. Flusso Dati Completo

## Calcolo Rivoluzione Solare — Input → Output

Step 1: Input utente

- Soggetto selezionato dal database (dati natali: data, ora GMT, lat/lon)

- Anno RS scelto

- Luogo RS scelto (coordinate lat/lon via geocoding OSM o mappa)

- Condizione tematica selezionata (Decima, Amore, Salute, ecc.)

Step 2: Calcolo astronomico (SweCalc.php)

- Calcola longitudine solare natale via swetest (Swiss Ephemeris)

- Ricerca iterativa per bisezione del momento esatto RS (±0.0001°) — circa 50 iterazioni

- Calcola posizioni di tutti i pianeti al momento RS per le coordinate del luogo RS

- Calcola cuspidi 12 case sistema Placido per lat/lon del luogo RS

- Assegna ogni pianeta alla sua casa RS

Step 3: Valutazione 34 regole (RuleEngine.php)

- Fase 1 — Veti assoluti: controlla ASC RS in I/VI/XII natale, Marte in I/VI/XII, stellium, angoli, latitudine

- Se scatta un veto: 0 stelle, destinazione non valida, termina

- Fase 2 — Punteggio: applica matrice pianeta×casa con pesi e moltiplicatori condizione tematica

- Fase 3 — Filtri Astri in Casa (personalizzati)

- Fase 4 — Stelline per sottrazione: parte da 5, scende per Marte/Saturno/Urano in case sensibili

- Fase 5 — Genera stringa VAL: stelline + pianeti notevoli con casa (es. ****/MA7/PLU1/SO8)

Step 4: Output

- JSON con: tema natale, tema RS (pianeti+case), valutazione (stelline, VAL, bonus, penalità, note, veti)

- Frontend JS: disegna due ruote SVG affiancate, mostra tabelle pianeti, mostra valutazione con colori

## Calcolo Rivoluzione Lunare — differenze vs RS

- Invece del Sole, si cerca il momento in cui la Luna torna al grado natale

- Periodo di ricerca ~27.3 giorni invece di ~365 giorni

- Stesse 34 regole, stesso RuleEngine, stessa stringa VAL

- Visualizzazione default: luogo della RS attiva per quell'anno

- Ricerca on-demand: stesso motore della RS con filtro distanza

# 4. Stato Funzionalità

| Funzionalità | Stato | Note |
| --- | --- | --- |
| Motore calcolo Swiss Ephemeris | ✅ FATTO | Validato contro Astro.com e programma Discepolo. Differenza <32 sec sul momento RS |
| Tema natale completo | ✅ FATTO | Pianeti + case Placido. Coincidenza al secondo d'arco con Discepolo e Astro.com |
| Calcolo RS — momento esatto GMT | ✅ FATTO | Validato su 2 soggetti reali con RSM a Napoli, Athens GA, Lanzarote |
| Calcolo RL — momento esatto GMT | ✅ FATTO | Algoritmo implementato, da testare su casi reali |
| RuleEngine — 34 regole Discepolo | ✅ FATTO | Validato su Lanzarote: 4 stelle, VAL ****/MA7/PLU1/SO8/GI7 = identico ad Aladino |
| Stelline per sottrazione | ✅ FATTO | Logica calibrata su casi reali. Filosofia documentata per file HELP futuro |
| Database aeroporti | ✅ FATTO | 84.616 aeroporti da OurAirports.com importati in PostgreSQL con indici |
| Motore ricerca batch aeroporti | ✅ FATTO | Testato su aeroporti ES/PT/MA/CV/MR. Risultati coerenti con Aladino |
| Ruota zodiacale SVG | ✅ FATTO | Tema chiaro, MC in alto, pianeti esterni, segni colorati, angoli AS/DS/MC/FC |
| Gestione soggetti (CRUD) | ✅ FATTO | Inserimento, modifica, elimina. Geocoding via Nominatim OSM. Calcolo ora GMT automatico |
| Pagina tema natale | ✅ FATTO | Ruota SVG + tabella pianeti + tabella case. Header informativo |
| Pagina RS con valutazione | ✅ FATTO | Doppio tema affiancato, selezione anno/luogo/condizione, stelline, VAL, bonus/penalità |
| Pagina ricerca località | 🔄 IN CORSO | SearchEngine implementato e testato. Manca interfaccia grafica con lista risultati |
| Mappa OSM interattiva (Mondo Virtuale) | ⭕ TODO | Leaflet.js + aggiornamento RS in tempo reale al click sulla mappa |
| Rivoluzioni Lunari — interfaccia | ⭕ TODO | Menu RL con 12 rivoluzioni annuali, visualizzazione immediata, ricerca on-demand |
| Aspetti nel grafico | ⭕ TODO | Linee aspetti dentro cerchio interno (trigoni verde, quadrati rosso, ecc.) |
| Gradi pianeti nella cintura | ⭕ TODO | Posizione in gradi/minuti nella cintura zodiacale come in Discepolo |
| Filtro Astri in Casa | ⭕ TODO | Popup selezione pianeti/ASC/MC da volere o evitare in case specifiche |
| Salvataggio sessioni RS/RL in DB | ⭕ TODO | Memorizzazione RS/RL per soggetto con possibilità di richiamarle |
| Export PDF | ⭕ TODO | Stampa doppio tema su A4/A3 |
| Transiti su tema natale | ⭕ TODO | Fase 9 — funzione avanzata |
| Progressioni secondarie | ⭕ TODO | Fase 9 — funzione avanzata |
| Sinastria e tema composito | ⭕ TODO | Fase 9 — funzione avanzata |
| File HELP con filosofia stelline | ⭕ TODO | Documentazione per utenti: stelline, VAL, regole Discepolo, condizioni tematiche |

# 5. Roadmap Futura

| Fase | Titolo | Stato | Prossimi step |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Briefing e requisiti | ✅ Completo | 34 regole codificate, matrice pianeta×casa, condizioni tematiche, filosofia RL |
| 1 | Infrastruttura VPS | ✅ Completo (Rasp.) | Raspberry Pi operativo. VPS Hetzner da creare per produzione finale |
| 2 | Database schema | ✅ Completo | 6 tabelle create. Import aeroporti completato |
| 3 | Motore calcolo | ✅ Validato | Validato su casi reali contro Discepolo e Astro.com |
| 4 | 34 regole Discepolo | ✅ Validato | Stelline calibrate su casi reali. VAL identica ad Aladino |
| 5 | Ricerca località | 🔄 In corso | Costruire ricerca.php con lista risultati, filtri, mappa OSM |
| 6 | Grafica ruote | 🔄 In corso | Aggiungere aspetti, gradi pianeti, doppio tema RS con header completo |
| 7 | Mappa OSM interattiva | ⭕ TODO | Leaflet.js, click → ricalcola RS in tempo reale, marker con popup VAL |
| 8 | Interfaccia completa | ⭕ TODO | RL con menu 12 rivoluzioni, filtro Astri in Casa, preferiti, salvataggio sessioni |
| 9 | Export e funzioni avanzate | ⭕ TODO | PDF stampa, transiti, progressioni, sinastria, file HELP |
| 10 | Validazione finale e go-live | ⭕ TODO | Confronto sistematico con Aladino su 4+ soggetti. Migrazione su VPS Hetzner |

## Prossimi 3 step immediati

- Costruire ricerca.php — interfaccia grafica per la ricerca massiva su aeroporti con lista risultati ordinata per stelline, filtri per nazione/tipo, colori per qualità

- Aggiungere aspetti nella ruota SVG — linee interne colorate (trigono verde, quadrato/opposizione rosso, sestile blu)

- Integrare Leaflet.js per la mappa OSM interattiva nella pagina RS — click sulla mappa → ricalcola in tempo reale

# 6. Punti Critici e Rischi Tecnici

| Rischio | Livello | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| Timezone storici errati | ⚠️ Alto | Gestione manuale offset GMT nel form soggetti. Per produzione: integrare database IANA timezone storici. Esempio: Italia 1960 = UTC+1 (no ora legale) |
| Performance ricerca batch (70k aeroporti) | ⚠️ Alto | Implementare calcolo asincrono con progress bar (AJAX streaming). Filtrare per tipo (large/medium) per default. Cache risultati RS per lo stesso momento GMT |
| Swiss Ephemeris — file effemeridi nel container | ⚠️ Medio | I file .se1 sono scaricati al build del container. Se il container viene ricostruito senza cache, si riscaricano. Soluzione: volume Docker per /opt/swisseph/ephe |
| Validazione calcoli RL su casi reali | ⚠️ Medio | L'algoritmo RL è implementato ma non ancora validato sistematicamente come la RS. Validare con programma Aladino prima del go-live |
| Geocoding Nominatim — limiti API | ℹ️ Basso | Nominatim ha rate limit per uso personale (1 req/sec). Sufficiente per 2-3 utenti. Non usare per ricerche batch su aeroporti |
| Backup dati PostgreSQL | ℹ️ Basso | Volume Docker postgres-data persiste tra restart. Aggiungere backup automatico pg_dump su cron. Su VPS Hetzner: snapshot automatici attivi |
| Migrazione Raspberry → Hetzner VPS | ℹ️ Basso | Docker Compose identico. Export DB con pg_dump → import su VPS. Stesso Dockerfile. Stimato: 2-3 ore di lavoro |

## Note importanti sul RuleEngine

Il motore implementa ESCLUSIVAMENTE le 34 regole della scuola di Ciro Discepolo. Nessuna regola personale influenza il punteggio stelline.

- La preferenza personale di separare due malefici vicini a una cuspide è implementata come nota visiva separata, NON come penalità nel punteggio

- La filosofia delle stelline (per sottrazione da 5) è documentata e differisce leggermente da Aladino per scelta consapevole

- La differenza di 1 stella su casi limite rispetto ad Aladino è accettabile — dipende da coordinate aeroporto leggermente diverse

Documento generato automaticamente — Progetto Astrologia Attiva — Uso personale/familiare

Fonte regole: Ciro Discepolo, "Trattato dell'Astrologia Attiva" — Swiss Ephemeris licenza AGPL